**Horas**

Greco 9 horas

Jorge 10 horas

Edú ¿

**Learnign**

**Asp.net entity framework:** 15 horas Greco

**C#** 15 Horas Jorge

**Clean code** 15 Horas Jorge, Edú

**Xamarin** Edu?

**Requerimientos**

**Usuarios**

**Usuario Missionero (Usuario normal)**

Lo que puede hacer:

* El usuario puede registrarse: 10 Horas BE Greco
  + Facebook
  + Google
  + Twitter
  + Correo
* Puede logrease: 3 Horas BE Greco
* Puede deslogearse – Logica (Estará en profile page) 5 horas FE Jorge
* Hacer Post (front End) 10 horas FE Jorge
  + Post con texto
  + Post con imagen
  + Post con imagen y texto
* Agregar usuarios (amigos) BE 6 Hr Greco, FE 5 horas
* Eliminar usuarios (amigos) BE 2 Hr Grex, FE 5 Horas
* Bloquear y desbloquear usuarios BE 3 He Grex, Fe 5 Horas
* Cambiar datos – En profile configuration page 5 Hr Grex, FE 5 Horas
* Inscribir a la mision (Missiones) 3 Hr Grex, FE 8 Hr
* Salirse de eventos BE 2 Hr Grex, 7 Hr FE
* Estar, mas no crear en grupos de chat (comunidades) 8 Hr BE grex, 15 Hr Jorge
* Salirse de grupos de chat 2 Hr BE Grex,
* Ver los grupos de chat
* Hablar y compartir en grupos de chat FE
* Hacer publica o privada su información 8 Hr BE Grex, 5 Hr FE

Lo que tiene:

* Nickname (Obligatorio) – publico
* Nombre real (Obligatorio) - publico
* Bautizado – privado
* Confirmado – privado
* Evangelizado – privado
* Fecha de nacimiento – privado
* Correo - privado
* Teléfono - privado
* Facebook – Opción de vincular - privado
* Lista de post propios (en Pagina de perfil) – propio 3 Hr Be, 5 Hr FE

**Usuario Servidor**

Hereda Usuario Missionero

Lo que puede hacer:

* Crear comunidades (grupos de chat) 3 Hr BE Grex, 3 Hr FE
* Crear recordatorios en calendario (Para comunidad) 6 Hr BE Grex, 15 Hr Fe

**Usuario FOLISE (Administrador)**

Lo que tiene:

* Nivel de administrador.

Lo que puede hacer:

* Publicar, borrar y editar sticky post 20 Hr BE, 20 Hr FE
* Convertir cuentas a misionero, servidor, administrador. 8 Hr BE, 10 Hr FE
  + Solo se puede cambiar de nivel de cuenta a administradores con nivel más bajo.
  + Cada que un administrador crea a otro, el nuevo tiene un nivel más debajo de quien lo creo.
* Crear recordatorios (Para todos, Solo inscritos a mission) 10 HR BE, 10 Hr FE
* Crear Missiones 12 Hr BE, 18 FE

**Posts**

**StickyPost: 15 hr FE**

* Avisos
* Conteo regresivo
* Inscripción
  + Contendrá un enlace a página de inscripción de la misión

**Post 15 Hr FE**

* Contienen Imagen y/o texto y/o citas de la biblia.
* Tendrán usuario
* Imagen de usuario
* Fecha de publicación
* Botón de me gusta con contador
* Botón comentar con contador
  + Te lleva a la página del post, listo para comentar
* Al hacer click en post se abre página de post

**NewsFeed Page:**

Lo que hace:

* El botón de publicar 10Hr FE
  + Te lleva a la página para hacer publicación
  + Página publicación publica el post
    - Poner texto y/o imagen y/o citas de la biblia.

Lo que tiene:

* Lista de post de todo usuario. 20 Hr BE, 10 Hr FE
  + Tendrán prioridad los stickyPost seguido por los posts de tus amigos, seguido por los posts de los demás.
* Barra de búsqueda 20 Hr BE (Tries o similiar ), 15 FE
  + Busca Post (implementar después)
  + Busca Eventos (Mission, etc)
  + Busca Usuarios
  + (Separado por categoría los usaurios, eventos, etc.)
* Botón de publicar (flotando) 5 Hr FE
* Imagen de usuario (a lado de barra de búsqueda) 5 Hr FE
* Publicidad amigable 35 Hr FE
  + Post de publicaciones

**Calendar Page:**

Lo que tiene: 3 Hr BE

* Calendario en forma de Grid 15 FE
  + Al hacer click en un evento, te lo ubica en el listview
* Eventos en forma de list view del mes en el que se encuentre 15 Hr

**Notification page:**

Lo que tiene:

* Pestana calendar page 5 Hr FE
* Pestana Notificaciones
  + Notifica me gusta, Amigos, eventos cercanos 20 Hr Fe

**Tool Page:**

Lo que tiene:

* Biblia 20 Hr FE
  + En las citas poder compartirlas, ya sea un post o a un grupo de chat (comunidad).
  + Formas de leer (orden, etc)
  + Marcar leído
* Rosario 15 Hr FE
* Oraciones 10 hr FE
  + Lo que se usa para bendecir tierras objetos etc..

Lo que puede hacer:

* Hacer recordatorios para leer o hacer rosario 3 Hr BE, 10 hr FE

**Profle Page: 30 HR FE**

Lo que tiene:

* Datos de usuario
* Foto de usuario
* Lista de post publicados
* Configuración de datos
* Configuración de cuenta o aplicación.
* Número de misiones.
  + Cada que termines una misión sumar misión
  + Comparte tu mision

Lo que hace:

* Poder abrir la página de configurar datos.
* Poder abrir la página de configuración de cuenta o aplicación.

**Página de información**

Lo que tiene: 10 HR FE

* Información del misionero
* Nickname (Obligatorio) – publico
* Nombre real (Obligatorio) - publico
* Bautizado – privado
* Confirmado – privado
* Evangelizado – privado
* Fecha de nacimiento – privado\*
* Correo – privado\*
* Teléfono – privado\*
* \* Se puede hacer privado o publico

Lo que hace:

* Editar datos de misionero

**Página de configuración**

Lo que hace: 10 HR FE

* Cambiar contraseña
* Facebook – Opción de vincular
* Cerrar sesión
* Activar / desactivar notificaciones push

**Servidor web ¿**

Acceder a bases de datos de inscritos a Misison